PAPERHUB

Hệ thống theo dõi & tóm tắt paper khoa học theo chủ đề

BÁO CÁO PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

Final Report — Business Requirements Document

Phiên bản 3.0 — Hợp nhất BRD v2.0 và Phụ lục bổ sung

| Dự án | PaperHub — Hệ thống theo dõi & tóm tắt paper khoa học |
| --- | --- |
| Phiên bản tài liệu | 3.0 (hợp nhất) |
| Ngày phát hành | 13/05/2026 |
| Người soạn thảo | Trần Hải Linh |
| Đơn vị | HCMUS Project — Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM |
| Domain triển khai | https://paperhub.site |
| Nền tảng | Web responsive; CMS Admin tối ưu mobile-first |
| Ngôn ngữ giao diện | Song ngữ Việt — Anh |
| Trạng thái | Dự thảo — Chờ phê duyệt |

TP. Hồ Chí Minh — 05/2026

# 1. Lịch sử thay đổi tài liệu (Revision History)

Bảng dưới đây ghi nhận toàn bộ các phiên bản của bộ tài liệu BRD PaperHub và các thay đổi quan trọng theo thời gian, kèm trạng thái phê duyệt.

## 1.1. Bảng lịch sử phiên bản

| Phiên bản | Ngày phát hành | Người soạn thảo | Mô tả thay đổi | Người duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12/05/2026 | Trần Hải Linh | Bản BRD đầu tiên dựa trên đề cương đồ án. Mô tả tổng quan các chức năng cơ bản: đăng ký/đăng nhập, theo dõi chủ đề free-form, thông báo email digest, tóm tắt bằng LLM tổng quát. | (chờ duyệt) |
| 2.0 | 13/05/2026 | Trần Hải Linh | Viết lại toàn bộ BRD theo hiện trạng triển khai thực tế tại paperhub.site: 6 chủ đề cố định, bố cục 3 tab, tóm tắt Gemini, thông báo in-app, song ngữ Việt-Anh, AI scoring, CMS Admin 4 card. | (chờ duyệt) |
| Supplement 1.0 | 13/05/2026 | Trần Hải Linh | Báo cáo phụ lục: bổ sung Revision History, Glossary, sơ đồ Use Case/DFD/ERD, Risks & Mitigations, Roadmap, UAT theo góp ý của giảng viên. | (chờ duyệt) |
| 3.0 | 13/05/2026 | Trần Hải Linh | Phiên bản HỢP NHẤT (báo cáo hiện tại): gộp BRD v2.0 và Supplement 1.0 thành 1 tài liệu duy nhất, thêm phần Mục tiêu/Đối tượng, bổ sung Kết luận. | (chờ duyệt) |
| (dự kiến) 3.1 | — | — | Cập nhật sau phản hồi review của giảng viên đối với phiên bản 3.0. | — |
| (dự kiến) 4.0 | — | — | Phiên bản mở rộng: hỗ trợ thêm nguồn paper ngoài arXiv, gợi ý paper tương tự, social features. | — |

## 1.2. Quy ước đánh số phiên bản

Bộ tài liệu áp dụng quy ước đánh số theo dạng X.Y (Major.Minor).

- Tăng số chính (X) khi có thay đổi lớn về phạm vi, mô hình dữ liệu, hoặc khi tài liệu được viết lại toàn bộ (ví dụ 1.0 → 2.0, hoặc 2.0 → 3.0 do hợp nhất).

- Tăng số phụ (Y) khi có chỉnh sửa nhỏ, thêm clarification, hoặc cập nhật theo phản hồi review (ví dụ 2.0 → 2.1).

- Tài liệu phụ lục (Supplement) đánh số độc lập trước khi được gộp vào phiên bản chính.

## 1.3. Quy trình cập nhật tài liệu

- Thêm dòng mới vào bảng 1.1 mô tả thay đổi.

- Cập nhật số phiên bản trên trang bìa.

- Gửi tài liệu mới cho giảng viên / stakeholders review.

- Sau khi được duyệt, cập nhật cột "Người duyệt" và phát hành phiên bản chính thức.

# 2. Tổng quan dự án

## 2.1. Bối cảnh

Số lượng paper khoa học được công bố trên các kho preprint như arXiv tăng nhanh chóng mỗi ngày, đặc biệt trong các lĩnh vực Khoa học Máy tính. Người học, nghiên cứu sinh và kỹ sư công nghệ gặp khó khăn trong việc theo kịp các nghiên cứu mới: số lượng quá nhiều, ngôn ngữ chuyên ngành tiếng Anh, abstract dài và khó nắm ý chính nhanh.

PaperHub ra đời để giải quyết vấn đề này thông qua một nền tảng web tích hợp: tự động crawl paper mới theo chủ đề, sinh tóm tắt ngắn bằng AI (Gemini), dịch sang tiếng Việt, đánh giá mức độ "đáng đọc" và gửi thông báo cá nhân hoá cho người dùng.

## 2.2. Mục tiêu

PaperHub là nền tảng web giúp người dùng (sinh viên, nghiên cứu sinh, kỹ sư công nghệ) theo dõi các bài báo khoa học mới được công bố trên arXiv theo những chủ đề thuộc lĩnh vực Khoa học Máy tính như Machine Learning, Optimization, Computer Vision, NLP, Computer Networks và Computer Architecture.

Hệ thống tự động crawl paper mới từ arXiv, sinh tóm tắt ngắn và điểm "đáng đọc" bằng Gemini API, dịch nội dung sang tiếng Việt và gửi thông báo in-app cho người dùng đang theo dõi chủ đề liên quan. Mục tiêu là giúp người đọc nắm bắt nhanh ý chính, có cơ sở ưu tiên đọc paper nào trước, và không bỏ lỡ nghiên cứu quan trọng.

## 2.3. Phạm vi

- Trang chủ với 3 tab: Mới nhất / Đã lưu / Đang theo dõi.

- Đăng ký, đăng nhập bằng email và mật khẩu.

- Theo dõi chủ đề từ danh sách 6 chủ đề định sẵn (Machine Learning, Computer Architecture, Computer Networks, Computer Vision, Optimization, Natural Language Processing).

- Tự động crawl paper mới từ arXiv theo chủ đề; phát hiện và bỏ qua paper trùng lặp.

- Sinh tóm tắt ngắn bằng Gemini API (cache vào DB).

- Chấm điểm "đáng đọc" tự động bằng Gemini AI theo 3 tiêu chí: đột phá phương pháp, hiệu suất định lượng, tính kiểm chứng.

- Tìm kiếm paper với autocomplete và highlight từ khóa khớp.

- Lưu (bookmark) paper để xem lại trong tab "Đã lưu".

- Thông báo in-app dạng chuông dropdown khi có paper mới thuộc chủ đề đang theo dõi.

- Hỗ trợ song ngữ Việt — Anh: dịch tiêu đề, abstract và tóm tắt AI.

- Trang thông tin cá nhân hiển thị tài khoản và danh sách chủ đề đã chọn.

- CMS Admin để: kiểm tra trạng thái Gemini API, trigger fetch arXiv thủ công, xử lý batch tóm tắt cho bài pending, và chạy chấm điểm AI.

## 2.4. Đối tượng người dùng

| Vai trò | Mô tả | Tỉ trọng ước tính |
| --- | --- | --- |
| Sinh viên / Học viên Sau đại học | Người dùng chính. Cần cập nhật paper cho seminar, luận văn, môn học. Có khả năng đọc tiếng Anh ở mức cơ bản đến tốt. | ~60% |
| Nghiên cứu sinh / Giảng viên | Theo dõi xu hướng nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên sâu. Yêu cầu chất lượng tóm tắt cao. | ~20% |
| Kỹ sư công nghệ | Áp dụng nghiên cứu mới vào sản phẩm thực tế. Quan tâm tới tính ứng dụng. | ~15% |
| Admin / Vận hành hệ thống | Quản lý nội dung, fetch paper, theo dõi AI quota, xử lý lỗi. | ~5% |

## 2.5. Stakeholders

| Bên liên quan | Mối quan tâm chính |
| --- | --- |
| Sinh viên thực hiện (Trần Hải Linh) | Hoàn thành đồ án đạt yêu cầu, học được kỹ thuật, có sản phẩm demo được. |
| Giảng viên hướng dẫn | Tài liệu đầy đủ, sản phẩm chạy được, sinh viên hiểu sâu vấn đề. |
| Ban giám khảo bảo vệ | Đánh giá tính khả thi, tính sáng tạo, chất lượng triển khai. |
| Người dùng cuối (beta testers) | UI dễ dùng, tóm tắt chính xác, paper cập nhật đúng thời gian. |
| Admin / Người vận hành | CMS dễ thao tác trên mobile, log đầy đủ, phục hồi nhanh khi có lỗi. |

# 3. Định nghĩa, Thuật ngữ và Cụm từ viết tắt (Glossary)

Phần này giải thích các thuật ngữ và cụm từ viết tắt được sử dụng trong toàn báo cáo. Mục đích là giúp các bên liên quan không chuyên về kỹ thuật (giảng viên hướng dẫn ngoài chuyên ngành, ban giám khảo, người dùng beta) hiểu chính xác nội dung.

## 3.1. Cụm từ viết tắt (Acronyms)

| Viết tắt | Đầy đủ | Giải thích ngắn |
| --- | --- | --- |
| AI | Artificial Intelligence | Trí tuệ nhân tạo — trong tài liệu này chỉ Gemini API dùng để sinh tóm tắt và chấm điểm paper. |
| API | Application Programming Interface | Giao diện lập trình ứng dụng — tập hợp các "điểm truy cập" cho phép một phần mềm gọi và lấy dữ liệu từ phần mềm khác. |
| arXiv | — | Kho lưu trữ trực tuyến các bài báo khoa học mở (preprint server) lớn nhất, do Cornell University vận hành tại https://arxiv.org. |
| BRD | Business Requirements Document | Tài liệu yêu cầu nghiệp vụ — mô tả những gì hệ thống cần làm dưới góc nhìn của khách hàng/nghiệp vụ. |
| CMS | Content Management System | Hệ thống quản trị nội dung — trong PaperHub là khu vực /admin để admin quản lý paper, fetch dữ liệu, chấm điểm. |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete | 4 thao tác cơ bản trên dữ liệu — Tạo, Đọc, Sửa, Xoá. |
| DB | Database | Cơ sở dữ liệu — nơi lưu trữ paper, user, notification, ... |
| DFD | Data Flow Diagram | Sơ đồ luồng dữ liệu — minh hoạ cách dữ liệu di chuyển giữa các tiến trình, kho dữ liệu, tác nhân bên ngoài. |
| ERD | Entity-Relationship Diagram | Sơ đồ thực thể-mối quan hệ — minh hoạ cấu trúc các bảng trong DB và mối quan hệ giữa chúng. |
| FE / BE | Frontend / Backend | Frontend = giao diện hiển thị cho người dùng; Backend = phần xử lý logic phía server. |
| HTTPS | HTTP Secure | Giao thức web đã được mã hoá bằng TLS — bắt buộc cho PaperHub. |
| JWT | JSON Web Token | Một chuẩn token dùng để xác thực phiên đăng nhập, lưu dưới dạng chuỗi mã hoá. |
| LLM | Large Language Model | Mô hình ngôn ngữ lớn — ví dụ GPT, Gemini, Claude. PaperHub sử dụng Gemini. |
| MVP | Minimum Viable Product | Phiên bản tối thiểu khả dụng — đủ tính năng để chạy thử và lấy phản hồi. |
| NFR | Non-Functional Requirements | Yêu cầu phi chức năng — hiệu năng, bảo mật, khả dụng... |
| NLP | Natural Language Processing | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên — một trong 6 chủ đề PaperHub hỗ trợ. |
| RBAC | Role-Based Access Control | Phân quyền theo vai trò — PaperHub có 2 role: user, admin. |
| SLA | Service Level Agreement | Cam kết mức độ dịch vụ — ví dụ uptime ≥ 99%. |
| SPA | Single Page Application | Ứng dụng web 1 trang, chuyển tiếp không reload — kiến trúc FE của PaperHub. |
| SQL Injection | — | Lỗ hổng bảo mật khi kẻ tấn công chèn mã SQL độc hại qua input. Phòng tránh bằng prepared statements / ORM. |
| UAT | User Acceptance Testing | Kiểm thử chấp nhận của người dùng — bước cuối trước khi nghiệm thu dự án. |
| UC | Use Case | Trường hợp sử dụng — mô tả một tương tác cụ thể giữa tác nhân và hệ thống. |
| UI / UX | User Interface / User Experience | Giao diện người dùng / Trải nghiệm người dùng. |
| URL | Uniform Resource Locator | Địa chỉ tài nguyên trên web. |
| UUID | Universally Unique Identifier | Chuỗi định danh duy nhất 128-bit. PaperHub dùng UUID làm khoá chính. |
| XSS | Cross-Site Scripting | Lỗ hổng bảo mật khi trang web hiển thị input của user mà không lọc, cho phép kẻ tấn công chạy mã JS độc hại. |

## 3.2. Thuật ngữ chuyên ngành (Glossary)

| Thuật ngữ | Định nghĩa trong phạm vi PaperHub |
| --- | --- |
| Abstract (paper) | Phần tóm tắt nguyên bản (tiếng Anh) do tác giả của paper viết, được lấy từ arXiv. Khác với AI summary. |
| AI summary | Bản tóm tắt do Gemini sinh ra, có 2 ngôn ngữ (vi/en). Mỗi paper có 2 trường: summary_vi và summary_en. |
| AI score | Điểm AI chấm cho paper theo 3 tiêu chí: tính mới (0-4) + ứng dụng thực tiễn (0-4) + chất lượng trình bày (0-2). Tổng tối đa 10. |
| Authentication / Authorization | Authentication = xác thực user (ai bạn đang là?). Authorization = phân quyền (bạn được phép làm gì?). PaperHub dùng JWT cho cả hai. |
| bcrypt | Một thuật toán hash mật khẩu được thiết kế chậm có chủ ý để chống brute force. PaperHub dùng cost factor ≥ 10. |
| Cron job | Tác vụ được lập lịch chạy tự động trên server theo thời điểm cố định. PaperHub có 1 cron job chạy 00:00 UTC mỗi ngày để crawl arXiv. |
| Crawl | Hành động hệ thống tự động đọc và tải dữ liệu từ nguồn ngoài (ở đây là arXiv API). |
| Debounce | Kỹ thuật trì hoãn xử lý sự kiện cho đến khi người dùng dừng thao tác một khoảng thời gian (300ms với search autocomplete) để giảm tải API. |
| Endpoint (API) | Một URL cụ thể trên server xử lý một loại request, ví dụ GET /api/papers. |
| Fuzzy similarity | Độ tương đồng "gần đúng" giữa 2 chuỗi, không yêu cầu bằng chính xác. |
| Hash (mật khẩu) | Phép biến đổi 1 chiều: đầu vào → chuỗi cố định, không thể đảo ngược. Mật khẩu phải luôn được lưu dạng hash. |
| HttpOnly cookie | Cookie chỉ server đọc/ghi được, JavaScript không truy cập được — bảo vệ session khỏi XSS. |
| Infinite scroll | Kỹ thuật tải thêm dữ liệu khi user cuộn xuống cuối danh sách, thay cho phân trang truyền thống. |
| i18n (Internationalization) | Tiến trình thiết kế phần mềm để dễ dịch nhiều ngôn ngữ. PaperHub hỗ trợ vi/en. |
| Optimistic update | Cập nhật UI ngay khi user thao tác (chưa chờ response server) để cảm giác mượt; rollback nếu API thất bại. |
| Paper | Bài báo khoa học. Trong PaperHub luôn là paper trên arXiv, định danh bởi arxiv_id. |
| Pending / Published | Trạng thái paper trong DB. Pending = chờ admin duyệt / chờ AI; Published = đã hiển thị công khai. |
| Preprint | Bản thảo bài báo khoa học được công bố sớm trên kho lưu trữ (như arXiv) trước khi qua peer-review chính thức. |
| Prompt template | Mẫu câu lệnh gửi cho LLM (Gemini) để định hướng câu trả lời. |
| Rate limit | Giới hạn số request mà một client được gọi tới API trong khoảng thời gian. Cả arXiv và Gemini đều có rate limit. |
| Stakeholder | Bên liên quan — người dùng, admin, giảng viên hướng dẫn, ban giám khảo, người dùng beta. |
| Toast (UI) | Thông báo ngắn xuất hiện ở góc màn hình, tự biến mất sau vài giây. |

# 4. Mô hình và Sơ đồ

Phần này cung cấp 3 sơ đồ trực quan giúp dễ hình dung kiến trúc và quy trình của hệ thống PaperHub: sơ đồ Use Case tổng quan, sơ đồ luồng dữ liệu (DFD Level 1) và sơ đồ thực thể-mối quan hệ (ERD). Bản gốc của các sơ đồ này được lưu trong thư mục diagrams/ kèm theo (file .svg / .dot có thể chỉnh sửa).

## 4.1. Sơ đồ Use Case tổng quan

Sơ đồ Use Case mô tả toàn bộ 14 use case của PaperHub và mối quan hệ với 6 tác nhân: Khách vãng lai, Người dùng đã đăng ký, Admin, Cron Job, arXiv API và Gemini API. Chi tiết từng use case xem ở Phần 9.

Hình 4.1 — Sơ đồ Use Case tổng quan PaperHub v1.0 (14 UC, 6 actor).

### Đọc sơ đồ

- Các hình bầu dục bên trong khung là use case (UC-01 → UC-14).

- Hình nhân (stick figure) bên ngoài khung là actor; mũi tên giữa actor là quan hệ generalization (kế thừa).

- Đường liền nối actor với use case là association (actor tham gia use case).

- Đường nét đứt có nhãn «include» / «extend» mô tả mối quan hệ phụ thuộc giữa các use case.

## 4.2. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD Level 1)

Sơ đồ DFD Level 1 phân rã hệ thống PaperHub thành 7 tiến trình chính, 6 kho dữ liệu (D1 → D6) và 4 tác nhân bên ngoài. Mỗi mũi tên là một luồng dữ liệu được gán nhãn.

Hình 4.2 — Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD Level 1) của PaperHub.

### Các tiến trình (Processes)

- 1.0 — Xác thực & Đăng ký: xử lý UC-01, UC-02.

- 2.0 — Quản lý chủ đề: xử lý UC-03, UC-10.

- 3.0 — Hiển thị paper: xử lý UC-04, UC-05.

- 4.0 — Tìm kiếm: xử lý UC-06.

- 5.0 — Lưu & Notification: xử lý UC-07, UC-08.

- 6.0 — Crawl arXiv & AI: xử lý UC-11, là core backend.

- 7.0 — Admin CMS: xử lý UC-12, UC-13, UC-14.

### Các kho dữ liệu (Data Stores)

- D1 Users — bảng user và thông tin xác thực.

- D2 UserTopics — bảng nối user × topic.

- D3 Papers — bảng paper, AI summary, AI score.

- D4 SavedPapers — bảng nối user × paper đã lưu.

- D5 Notifications — thông báo in-app cho user.

- D6 CrawlLog — lịch sử các lần crawl arXiv.

## 4.3. Sơ đồ Entity-Relationship (ERD)

Sơ đồ ERD mô tả cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ của PaperHub với 7 bảng và các mối quan hệ N-N được hiện thực hoá qua bảng nối.

Hình 4.3 — Sơ đồ ERD của PaperHub v1.0 (7 thực thể).

### Các quan hệ chính

- User N..N Topic (qua bảng nối UserTopic): một user theo dõi nhiều chủ đề, một chủ đề có nhiều user theo dõi.

- Topic 1..N Paper: một paper thuộc 1 chủ đề, một chủ đề có nhiều paper.

- User N..N Paper (qua SavedPaper): một user lưu nhiều paper, một paper có thể được nhiều user lưu.

- User 1..N Notification, Paper 1..N Notification: notification được gắn với cả user nhận và paper liên quan.

- User (admin) 0..N CrawlLog: chỉ admin mới trigger được crawl thủ công; cron job ghi log với triggered_by = NULL.

### Lưu ý thiết kế

- score_breakdown được lưu dạng JSONB chứa 3 trường con: c1, c2, c3 — tương ứng 3 tiêu chí chấm điểm.

- Cột status của Paper có 4 giá trị: pending (chờ admin), pending_ai (chờ AI summary), published (đã công khai), rejected (admin từ chối).

- Cột read_at của Notification cho phép NULL → khi NULL nghĩa là user chưa đọc, tính vào badge.

# 5. Yêu cầu chức năng

Phần này mô tả chi tiết 12 nhóm chức năng của hệ thống PaperHub theo bản triển khai thực tế tại paperhub.site.

## 5.1. Đăng ký & Đăng nhập — Authentication

Hệ thống sử dụng phương thức xác thực duy nhất là Email + Mật khẩu. Người dùng cần đăng ký và đăng nhập để theo dõi chủ đề, lưu paper, và nhận thông báo.

### Luồng đăng ký:

- Người dùng nhấn "Đăng ký" trên trang chủ.

- Nhập: email, mật khẩu (≥ 8 ký tự, có chữ và số), tên hiển thị.

- Hệ thống kiểm tra email chưa tồn tại và tạo tài khoản.

- Người dùng được chuyển đến trang chọn chủ đề theo dõi lần đầu (onboarding).

Dữ liệu tài khoản:

| Trường | Nguồn | Có thể chỉnh sửa? |
| --- | --- | --- |
| Email | Đăng ký ban đầu | Không — định danh hệ thống |
| Tên hiển thị | Người dùng nhập | Có |
| Mật khẩu (hash bcrypt) | Người dùng nhập | Có (đổi mật khẩu trong cài đặt) |
| Avatar text | Hệ thống tự sinh từ initials tên | Không |
| Ngày tạo (Joined) | Hệ thống tự sinh | Không — hiển thị trên trang cá nhân |

## 5.2. Theo dõi Chủ đề

Hệ thống cung cấp một danh sách chủ đề định sẵn (predefined topics). Người dùng chọn theo dõi (follow) hoặc bỏ theo dõi (unfollow) các chủ đề từ danh sách này. Người dùng KHÔNG được tự thêm/sửa/xóa chủ đề; danh sách này do hệ thống cấu hình ngay từ đầu.

### 5.2.1. Danh sách chủ đề định sẵn

| Tên hiển thị (EN) | Tên hiển thị (VI) | arXiv categories ánh xạ |
| --- | --- | --- |
| Machine Learning | Máy Học | cs.LG, stat.ML |
| Computer Architecture | Kiến Trúc Máy Tính | cs.AR |
| Computer Networks | Mạng Máy Tính | cs.NI |
| Computer Vision | Thị Giác Máy Tính | cs.CV |
| Optimization | Tối Ưu Hóa | math.OC, cs.LG (optimization sub-topics) |
| Natural Language Processing | Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên | cs.CL |

Ghi chú: ánh xạ arXiv categories được lưu trong cấu hình hệ thống và có thể được Admin cập nhật.

### 5.2.2. Theo dõi & bỏ theo dõi

- Người dùng vào trang "Profile" hoặc "Followed Topics" để xem danh sách chủ đề.

- Chủ đề đang theo dõi hiển thị dưới dạng pill button màu xanh đậm (filled); chủ đề chưa theo dõi hiển thị dạng outline.

- Nhấn vào pill button để toggle: chuyển từ không theo dõi → theo dõi hoặc ngược lại.

- Thay đổi được lưu ngay lập tức (autosave), không cần nút "Lưu".

- Tab "Đang theo dõi" trên trang chủ chỉ hiển thị paper thuộc các chủ đề đã chọn.

### 5.2.3. Tần suất cập nhật paper

- Hệ thống tự động crawl arXiv định kỳ (cron job) để lấy paper mới cho tất cả các chủ đề định sẵn.

- Admin có thể trigger fetch thủ công qua trang admin khi cần cập nhật ngay.

## 5.3. Trang Chủ — Danh sách Paper

### 5.3.1. Bố cục

- Thanh điều hướng trên cùng: logo PaperHub, thanh tìm kiếm, nút chuyển ngôn ngữ (cờ VN/US), chuông thông báo có badge số, tên người dùng + email + avatar.

- Khu vực chính: 3 tab điều hướng ở giữa (Mới nhất / Đã lưu / Đang theo dõi).

- Danh sách paper hiển thị dưới dạng thẻ (card) full-width, có infinite scroll.

- Footer: About, Contact, © PaperHub System · HCMUS Project, icon mạng xã hội (Facebook, YouTube, X).

### 5.3.2. Ba tab chính

| Tab | Nội dung hiển thị | Yêu cầu đăng nhập |
| --- | --- | --- |
| Mới nhất (Newest) | Tất cả paper mới nhất từ arXiv (mọi chủ đề), sắp xếp giảm dần theo ngày công bố | Không bắt buộc |
| Đã lưu (Saved) | Chỉ paper người dùng đã bấm "Lưu" (bookmark), kèm dòng "Showing N saved papers" ở cuối | Bắt buộc |
| Đang theo dõi (Following) | Paper thuộc các chủ đề người dùng đã chọn trong Profile | Bắt buộc |

### 5.3.3. Thông tin trên thẻ paper

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Badge chủ đề | Tag hiển thị ở góc trên bên phải thẻ (ví dụ: "Tối Ưu Hóa" / "Optimization"). |
| Tiêu đề | Tiêu đề paper (đã dịch nếu giao diện đang ở chế độ Việt). |
| Tác giả | Danh sách tác giả, ngăn cách dấu phẩy. |
| Ngày công bố | Ngày đăng trên arXiv, định dạng yyyy-mm-dd. |
| Nguồn | "Nguồn: arXiv" / "Source: arXiv". |
| Abstract | Abstract gốc/dịch, hiển thị 3–4 dòng đầu với nút "Xem thêm" / "Show more" để mở rộng. |
| AI Tóm tắt | Box nền xanh nhạt với icon tia chớp, label "AI TÓM TẮT" / "AI SUMMARY". Nội dung 3–4 câu in nghiêng do Gemini sinh. |
| Nút Lưu | Icon bookmark, đổi trạng thái khi nhấn. Trạng thái đã lưu: icon đậm/filled. |
| Nút Đọc bài / Read | Mở trang chi tiết paper (route /read/{id}). |

## 5.4. Trang Chi tiết Paper (/read/{id})

- Hiển thị đầy đủ thông tin paper: tiêu đề, tác giả, ngày công bố, nguồn arXiv, badge chủ đề, abstract đầy đủ, AI tóm tắt và liên kết đến trang arXiv gốc.

- Hỗ trợ song ngữ — toàn bộ nội dung (kể cả abstract) tự động dịch sang ngôn ngữ đang chọn.

- Hỗ trợ chia sẻ paper qua URL trực tiếp (deep linking).

- Cho phép lưu/bỏ lưu paper từ trang chi tiết (tương tự nút trên thẻ).

## 5.5. Tóm tắt AI bằng Gemini

### 5.5.1. Cơ chế sinh tóm tắt

- Hệ thống gọi Gemini API với prompt yêu cầu trả về 3–4 câu tiếng Việt, nêu rõ vấn đề nghiên cứu, phương pháp đề xuất và kết quả chính.

- Đầu vào cho Gemini: tiêu đề + abstract gốc của paper.

- Đầu ra: bản tóm tắt được lưu vào DB và gắn với paper — các lần truy cập sau không gọi lại API.

- Tóm tắt được hiển thị trong khung nền xanh nhạt với label "AI TÓM TẮT" / "AI SUMMARY" kèm icon tia chớp.

### 5.5.2. Trạng thái xử lý

- Paper mới được crawl về có trạng thái "pending" cho đến khi tóm tắt được sinh.

- Admin có thể trigger batch xử lý tóm tắt cho các bài pending qua trang admin.

- Nếu Gemini API trả về lỗi: paper vẫn được lưu kèm abstract gốc, trạng thái vẫn là "pending" để xử lý lại sau.

## 5.6. Tìm kiếm Paper

- Thanh tìm kiếm trên thanh điều hướng, placeholder "Tìm kiếm bài nghiên cứu..." / "Search research papers...".

- Khi người dùng nhập từ khóa (≥ 1 ký tự), hiện ngay dropdown autocomplete bên dưới thanh search.

- Mỗi mục autocomplete: tiêu đề paper, tác giả, badge chủ đề, ngày, đoạn abstract preview.

- Từ khóa khớp được highlight nền vàng cả trong tiêu đề và abstract preview.

- Nhấn vào một mục autocomplete → chuyển sang trang chi tiết paper đó.

- Phạm vi tìm kiếm: tiêu đề, abstract và tên tác giả.

## 5.7. Lưu Paper (Bookmark)

- Người dùng đã đăng nhập có thể nhấn icon bookmark trên thẻ paper hoặc trang chi tiết để lưu paper.

- Trạng thái lưu được toggle bằng cùng 1 nút: bấm lần nữa để bỏ lưu.

- Paper đã lưu xuất hiện trong tab "Đã lưu" của trang chủ.

- Cuối danh sách "Đã lưu" hiển thị dòng tổng số: "Hiển thị N bài đã lưu" / "Showing N saved papers".

- Trạng thái lưu được đồng bộ ngay lập tức trên mọi tab/thiết bị đăng nhập cùng tài khoản.

## 5.8. Thông báo In-app

### 5.8.1. Cơ chế thông báo

- Hệ thống tạo notification cho người dùng mỗi khi có paper mới trong chủ đề mà người dùng đang theo dõi.

- Icon chuông trên thanh điều hướng hiển thị badge số lượng paper mới chưa đọc.

- Nhấn icon chuông → mở dropdown danh sách thông báo bên dưới.

### 5.8.2. Nội dung dropdown thông báo

- Tiêu đề dropdown: "Thông báo" / "Notifications".

- Bên phải tiêu đề: nút "Xóa tất cả" và dòng "N nghiên cứu mới" hiển thị tổng số.

- Danh sách thông báo, mỗi mục gồm: badge chủ đề, tiêu đề paper, ngày (định dạng dd/mm/yyyy).

- Cuộn được khi danh sách dài.

- Nhấn vào 1 mục thông báo → mở trang chi tiết paper tương ứng.

- Nhấn "Xóa tất cả" → đánh dấu tất cả thông báo đã đọc, badge biến mất.

## 5.9. Hỗ trợ Song ngữ (Việt — Anh)

### 5.9.1. Cơ chế chuyển ngôn ngữ

- Toggle nằm trên thanh điều hướng, dạng cờ quốc gia: cờ Việt Nam hoặc cờ Mỹ.

- Nhấn vào cờ → toggle sang ngôn ngữ còn lại; lựa chọn được lưu vào tài khoản (hoặc localStorage nếu chưa đăng nhập).

### 5.9.2. Phạm vi dịch

| Thành phần | Có dịch? | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| UI labels | Có | Toàn bộ nhãn, nút, placeholder |
| Tiêu đề paper | Có | Dịch sang ngôn ngữ đang chọn |
| Abstract paper | Có | Dịch full abstract |
| AI Tóm tắt | Có | Sinh lại tóm tắt theo ngôn ngữ đang chọn (hoặc lưu sẵn cả 2 phiên bản) |
| Badge chủ đề | Có | Optimization ↔ Tối Ưu Hóa, v.v. |
| Tên tác giả | Không | Giữ nguyên tên gốc |
| Tên nguồn | Không | Giữ "arXiv" |

## 5.10. Phát hiện Paper Trùng lặp

- Khi crawl paper mới từ arXiv, hệ thống kiểm tra trùng lặp dựa trên arXiv ID (định danh duy nhất của paper trên arXiv) trước khi lưu vào DB.

- Paper đã tồn tại trong DB sẽ bị bỏ qua, không tạo bản ghi mới và không tạo notification trùng.

- Trường hợp paper có nhiều version trên arXiv (v1, v2, v3): chỉ lưu version mới nhất, cập nhật bản ghi hiện có với abstract và ngày công bố mới.

## 5.11. Chấm điểm Paper bằng AI

### 5.11.1. Tiêu chí chấm điểm

Hệ thống dùng Gemini API để tự động chấm điểm "đáng đọc" cho paper dựa trên 3 tiêu chí, tổng tối đa 10 điểm:

| Tiêu chí | Thang điểm | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Đột phá phương pháp | 0 — 4 đ | Đánh giá mức độ mới mẻ và sáng tạo của phương pháp đề xuất so với hướng nghiên cứu hiện tại |
| Hiệu suất định lượng | 0 — 4 đ | Đánh giá kết quả thực nghiệm: cải tiến về độ chính xác, tốc độ, hiệu quả so với baseline |
| Tính kiểm chứng | 0 — 2 đ | Đánh giá khả năng tái lặp: có code/dataset công khai, mô tả thí nghiệm chi tiết |

### 5.11.2. Quy trình chấm điểm

- Paper mới crawl về có điểm = null ("chưa có điểm").

- Admin nhấn nút "Gọi AI chấm điểm" trên trang admin để trigger chấm điểm cho tất cả paper chưa có điểm.

- Hệ thống gửi tiêu đề + abstract cho Gemini API, prompt yêu cầu trả về JSON gồm 3 điểm thành phần và lý do ngắn cho mỗi tiêu chí.

- Điểm tổng được lưu vào DB và hiển thị trên thẻ paper hoặc trong trang chi tiết.

## 5.12. Trang Thông tin Cá nhân (Profile)

### 5.12.1. Thông tin hiển thị

- Avatar lớn (initials text trên nền tròn xanh đậm).

- Tên hiển thị.

- Email người dùng.

- Ngày tham gia: "Joined dd/mm/yyyy".

### 5.12.2. Khu vực "Followed Topics"

- Tiêu đề: "Followed Topics" / "Chủ đề theo dõi".

- Subtitle: "Select topics you are interested in" / "Chọn các chủ đề bạn quan tâm".

- Danh sách 6 chủ đề định sẵn dạng pill button. Đã chọn = nền xanh đậm, chưa chọn = nền nhạt outline.

- Nhấn pill để toggle theo dõi/bỏ theo dõi (tự lưu).

- Nút "View Your Topics" / "Xem chủ đề của bạn" ở dưới — chuyển sang tab "Đang theo dõi" trên trang chủ.

# 6. Yêu cầu phi chức năng

Phần này tổng hợp các yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements) của hệ thống PaperHub. Mỗi yêu cầu được dùng làm cơ sở cho phần kiểm thử UAT (Phần 12).

| Giao diện | Web responsive, thiết kế hiện đại với palette xanh đậm — trắng. Bố cục thoáng, ưu tiên đọc nội dung. |
| --- | --- |
| Ngôn ngữ | Song ngữ Việt — Anh, toggle bằng cờ quốc gia trên thanh điều hướng. |
| Authentication | Email + Mật khẩu. Mật khẩu lưu bằng hash bcrypt (cost ≥ 12). |
| Hiệu năng — Trang chủ | Tải dưới 2 giây với 20 paper hiển thị đầu (mạng 10 Mbps, đo bằng Lighthouse, p95). |
| Hiệu năng — Search | Autocomplete tìm kiếm trả về dưới 300ms (debounce 300ms). |
| Bảo mật — Truyền tải | HTTPS bắt buộc cho mọi endpoint. |
| Bảo mật — API | Rate limit chống brute force. Sanitize input chống XSS và SQL injection. |
| Bảo mật — Session | Cookie HttpOnly + Secure + SameSite=Lax. JWT thời hạn 7 ngày. |
| Khả dụng (Availability) | Mục tiêu uptime ≥ 99% trong tuần Go-live. |
| Responsive | Hoạt động tốt trên màn hình 360px – 1920px. Trang admin tối ưu mobile-first. |
| Tương thích trình duyệt | Chrome, Edge, Safari, Firefox phiên bản mới nhất. |
| Nguồn dữ liệu paper | arXiv API (tuân thủ giới hạn 1 request / 3 giây). |
| AI Service | Google Gemini API — dùng cho tóm tắt, dịch, và chấm điểm. API key lưu trong biến môi trường. |
| Lưu trữ | Database lưu metadata paper, không tải file PDF — chỉ giữ liên kết đến arXiv. |
| Backup | DB backup tự động hàng ngày, lưu offsite ≥ 7 ngày, test restore 1 lần/tháng. |
| Domain | https://paperhub.site |
| Đơn vị triển khai | HCMUS Project (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM) |
| Mạng xã hội (footer) | Liên kết tới Facebook, YouTube, X (Twitter) |
| Trang phụ | Có trang "About" và "Contact" trong footer |

# 7. Quản trị & Vận hành (CMS Admin)

Trang admin được thiết kế tối ưu cho thiết bị di động (mobile-first), giúp admin/dev vận hành hệ thống nhanh khi không cần ngồi trước máy tính. Trang admin tách biệt với giao diện người dùng cuối và yêu cầu tài khoản admin riêng.

## 7.1. Quyền hạn Admin

- Đăng nhập admin bằng tài khoản đặc biệt (role = admin).

- Admin có toàn quyền: kiểm tra trạng thái AI, trigger fetch paper, xử lý batch AI, chấm điểm tự động.

- Bố cục dạng card stack dọc trên mobile, mỗi chức năng là 1 card riêng biệt.

## 7.2. Bố cục trang Admin

Trang admin gồm các card sau (xếp dọc từ trên xuống):

| Card | Icon | Chức năng chính |
| --- | --- | --- |
| AI Status | 🤖 | Kiểm tra cấu hình & kết nối Gemini API |
| Fetch thủ công | 🚀 | Trigger crawl arXiv ngay lập tức |
| Bài pending | 📝 | Xử lý batch tóm tắt cho paper chưa có summary |
| Chấm điểm bài nghiên cứu | ⭐ | Chạy AI scoring cho paper chưa có điểm |

## 7.3. AI Status

- Hiển thị trạng thái cấu hình Gemini API key: "✅ API key đã được cấu hình. Test thật: bấm 'Xử lý bằng AI'."

- Nút "Kiểm tra lại" — gọi lại endpoint health check Gemini và cập nhật trạng thái.

- Nếu API key chưa cấu hình hoặc kết nối lỗi: hiển thị thông báo lỗi rõ ràng.

## 7.4. Fetch Paper Thủ công

- Trường input "Mỗi category: N" — admin nhập số lượng paper mới muốn lấy về cho mỗi chủ đề (mặc định: 2).

- Nút "Chạy" — trigger job crawl ngay lập tức.

- Hệ thống gọi arXiv API cho từng chủ đề, lấy N paper mới nhất chưa có trong DB.

- Sau khi crawl xong: hiển thị thông báo "Đã thêm X paper mới" và số paper pending.

## 7.5. Bài Pending — Xử lý AI

- Hiển thị số lượng paper hiện đang ở trạng thái pending (chưa có AI summary), ví dụ: "0 bài" / "15 bài".

- Nút "Xử lý bằng AI" — trigger pipeline gọi Gemini API sinh tóm tắt cho tất cả paper pending.

- Quá trình chạy bất đồng bộ; admin có thể refresh để cập nhật trạng thái.

- Sau khi xử lý xong: số bài pending giảm về 0; paper xuất hiện đầy đủ AI summary trên trang chính.

## 7.6. Chấm điểm Bài nghiên cứu

- Mô tả: "Dùng Gemini API chấm điểm tự động các bài chưa có điểm dựa trên tiêu chí: đột phá phương pháp (0–4đ), hiệu suất định lượng (0–4đ), tính kiểm chứng (0–2đ)."

- Nút "Gọi AI chấm điểm" (màu cam nổi bật) — trigger job chấm điểm.

- Hệ thống lọc các paper có điểm = null, gọi Gemini với prompt chuẩn để trả về JSON 3 điểm thành phần.

- Điểm tổng (0–10) được lưu vào DB và hiển thị trên thẻ paper hoặc trang chi tiết.

# 8. Đặc tả chi tiết Use Case

Mục này mô tả chi tiết luồng thực hiện của từng use case từ góc nhìn người dùng cuối và admin, bao gồm điều kiện tiên quyết, các bước thực hiện và kết quả mong đợi.

## UC-01: Đăng ký tài khoản

| Tác nhân | Khách vãng lai (chưa có tài khoản) |
| --- | --- |
| Điều kiện tiên quyết | Có email hợp lệ |
| Kết quả mong đợi | Tài khoản được tạo, người dùng vào trang onboarding chọn chủ đề |

Luồng chính:

| Bước | Hành động của người dùng | Phản hồi của hệ thống |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vào PaperHub, nhấn "Đăng ký" | Hiển thị form: email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, tên hiển thị |
| 2 | Điền thông tin → nhấn "Đăng ký" | Kiểm tra email chưa tồn tại, mật khẩu hợp lệ (≥ 8 ký tự, có chữ và số) |
| 3 | — | Tạo tài khoản, hash mật khẩu bằng bcrypt |
| 4 | — | Đăng nhập tự động, chuyển sang trang chọn chủ đề theo dõi |
| 5 | Chọn 1+ chủ đề từ danh sách 6 chủ đề định sẵn | Cập nhật danh sách chủ đề theo dõi, chuyển đến trang chủ |

Luồng ngoại lệ:

- Email đã tồn tại: hiển thị lỗi và gợi ý đăng nhập.

- Mật khẩu không đủ mạnh: hiển thị yêu cầu cụ thể.

## UC-02: Đăng nhập

| Tác nhân | Người dùng đã có tài khoản |
| --- | --- |
| Điều kiện tiên quyết | Tài khoản đã được tạo |
| Kết quả mong đợi | Đăng nhập thành công, vào trang chủ |

Luồng chính:

| Bước | Hành động của người dùng | Phản hồi của hệ thống |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhấn "Đăng nhập" | Hiển thị form: email, mật khẩu |
| 2 | Nhập thông tin → nhấn "Đăng nhập" | So khớp hash mật khẩu, tạo JWT session |
| 3 | — | Chuyển đến trang chủ với tab "Mới nhất" mặc định |

Luồng ngoại lệ:

- Sai email/mật khẩu: hiển thị "Email hoặc mật khẩu không đúng" (không tiết lộ trường nào sai).

- Sai quá 5 lần trong 15 phút: tạm khóa đăng nhập từ IP đó 15 phút.

## UC-03: Theo dõi & bỏ theo dõi chủ đề

| Tác nhân | Người dùng đã đăng nhập |
| --- | --- |
| Điều kiện tiên quyết | Đã đăng nhập, đang ở trang Profile |
| Kết quả mong đợi | Danh sách chủ đề theo dõi được cập nhật, paper trong tab "Đang theo dõi" cập nhật tương ứng |

Luồng chính:

| Bước | Hành động của người dùng | Phản hồi của hệ thống |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vào trang Profile (nhấn avatar) | Hiển thị thông tin tài khoản và section "Followed Topics" với 6 pill button |
| 2 | Nhấn pill button của 1 chủ đề chưa theo dõi | Pill chuyển sang trạng thái filled; gọi API toggle |
| 3 | Nhấn lại pill đang theo dõi | Pill chuyển sang trạng thái outline; bỏ theo dõi chủ đề đó |
| 4 | Nhấn nút "View Your Topics" | Chuyển đến trang chủ, tab "Đang theo dõi" hiển thị paper từ các chủ đề đã chọn |

Luồng ngoại lệ:

- Người dùng không chọn chủ đề nào: tab "Đang theo dõi" hiển thị trạng thái rỗng, gợi ý quay lại Profile.

## UC-04: Xem danh sách paper (3 tab)

| Tác nhân | Người dùng (đã hoặc chưa đăng nhập) |
| --- | --- |
| Điều kiện tiên quyết | Trang chủ đã load |
| Kết quả mong đợi | Hiển thị danh sách paper theo tab đã chọn |

Luồng chính:

| Bước | Hành động của người dùng | Phản hồi của hệ thống |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vào trang chủ | Hiển thị tab "Mới nhất" mặc định với paper từ tất cả chủ đề |
| 2 | Cuộn xuống cuối danh sách | Tải thêm paper (infinite scroll) |
| 3 | Nhấn tab "Đã lưu" | Hiển thị paper user đã bookmark; cuối trang ghi "Showing N saved papers" |
| 4 | Nhấn tab "Đang theo dõi" | Hiển thị paper thuộc các chủ đề user theo dõi |
| 5 | Trên 1 thẻ paper: nhấn "Xem thêm" | Mở rộng phần abstract hiển thị toàn văn |
| 6 | Nhấn "Đọc bài" | Chuyển đến trang chi tiết paper (/read/{id}) |

Luồng ngoại lệ:

- Chưa đăng nhập + nhấn tab "Đã lưu" hoặc "Đang theo dõi": redirect đến trang đăng nhập.

- Tab "Đã lưu" trống: hiển thị thông báo "Bạn chưa lưu paper nào".

## UC-05: Xem chi tiết paper và đọc AI tóm tắt

| Tác nhân | Người dùng |
| --- | --- |
| Điều kiện tiên quyết | Nhấn vào 1 paper từ trang chủ hoặc search |
| Kết quả mong đợi | Hiển thị đầy đủ thông tin paper kèm bản tóm tắt AI |

Luồng chính:

| Bước | Hành động của người dùng | Phản hồi của hệ thống |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhấn "Đọc bài" / "Read" trên thẻ paper | Chuyển đến /read/{id}, hiển thị tiêu đề, tác giả, ngày, nguồn, abstract đầy đủ |
| 2 | — | Box "AI TÓM TẮT" nền xanh nhạt hiển thị 3–4 câu in nghiêng |
| 3 | Nhấn "Lưu" (icon bookmark) | Lưu paper vào danh sách "Đã lưu", icon đổi trạng thái |
| 4 | Đổi sang tiếng Anh (nhấn cờ Mỹ) | Toàn bộ tiêu đề, abstract, AI summary chuyển sang tiếng Anh |

Luồng ngoại lệ:

- AI summary chưa được sinh (paper pending): hiển thị abstract gốc, ẩn box AI tóm tắt hoặc hiển thị "Đang xử lý...".

## UC-06: Tìm kiếm paper với autocomplete

| Tác nhân | Người dùng (đã hoặc chưa đăng nhập) |
| --- | --- |
| Điều kiện tiên quyết | Đang ở bất kỳ trang nào có thanh tìm kiếm |
| Kết quả mong đợi | Người dùng tìm thấy và mở được paper khớp từ khóa |

Luồng chính:

| Bước | Hành động của người dùng | Phản hồi của hệ thống |
| --- | --- | --- |
| 1 | Click vào thanh tìm kiếm và gõ từ khóa | Hiển thị dropdown autocomplete bên dưới thanh search |
| 2 | — | Mỗi mục: tiêu đề (highlight từ khóa), tác giả, badge chủ đề, ngày, đoạn abstract (highlight) |
| 3 | Hover hoặc focus 1 mục | Hiển thị URL preview ở góc dưới trái trình duyệt |
| 4 | Nhấn vào 1 mục | Chuyển sang trang chi tiết paper đó |

Luồng ngoại lệ:

- Không có kết quả: dropdown hiển thị "Không tìm thấy paper nào".

- Từ khóa rỗng: ẩn dropdown.

## UC-07: Lưu và quản lý paper đã lưu

| Tác nhân | Người dùng đã đăng nhập |
| --- | --- |
| Điều kiện tiên quyết | Đã đăng nhập |
| Kết quả mong đợi | Paper được lưu/bỏ lưu; danh sách "Đã lưu" cập nhật tức thì |

Luồng chính:

| Bước | Hành động của người dùng | Phản hồi của hệ thống |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trên thẻ paper, nhấn icon bookmark ("Lưu") | Icon chuyển sang trạng thái filled, paper được lưu vào DB |
| 2 | Vào tab "Đã lưu" | Danh sách hiển thị paper vừa lưu, dòng cuối ghi tổng số |
| 3 | Nhấn lại icon bookmark (đã filled) | Bỏ lưu paper, paper biến mất khỏi danh sách |

Luồng ngoại lệ:

- Chưa đăng nhập mà nhấn "Lưu": redirect đến trang đăng nhập.

## UC-08: Nhận thông báo paper mới

| Tác nhân | Người dùng đã đăng nhập, đang theo dõi ít nhất 1 chủ đề |
| --- | --- |
| Điều kiện tiên quyết | Có paper mới được crawl vào chủ đề user đang theo dõi |
| Kết quả mong đợi | Badge số trên icon chuông tăng; user xem được dropdown thông báo |

Luồng chính:

| Bước | Hành động của người dùng | Phản hồi của hệ thống |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống crawl arXiv và lưu paper mới (UC-11) | Tạo bản ghi notification cho từng user có theo dõi chủ đề tương ứng |
| 2 | User mở web hoặc reload | Badge trên icon chuông hiển thị số paper mới chưa đọc |
| 3 | Nhấn icon chuông | Mở dropdown: tiêu đề "Thông báo", nút "Xóa tất cả", dòng "N nghiên cứu mới" |
| 4 | — | Hiển thị danh sách thông báo: badge chủ đề, tiêu đề paper, ngày dd/mm/yyyy |
| 5 | Nhấn 1 mục thông báo | Chuyển đến trang chi tiết paper đó; đánh dấu đã đọc, badge giảm 1 |
| 6 | (Tùy chọn) Nhấn "Xóa tất cả" | Đánh dấu tất cả thông báo đã đọc, badge biến mất |

Luồng ngoại lệ:

- User chưa theo dõi chủ đề nào: không tạo notification, badge luôn là 0.

## UC-09: Chuyển ngôn ngữ Việt — Anh

| Tác nhân | Người dùng (đã hoặc chưa đăng nhập) |
| --- | --- |
| Điều kiện tiên quyết | Đang ở bất kỳ trang nào |
| Kết quả mong đợi | Toàn bộ giao diện và nội dung paper chuyển sang ngôn ngữ chọn |

Luồng chính:

| Bước | Hành động của người dùng | Phản hồi của hệ thống |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhấn vào cờ trên thanh điều hướng (VN hoặc US) | Toggle ngôn ngữ |
| 2 | — | Cập nhật toàn bộ UI labels |
| 3 | — | Cập nhật tiêu đề, abstract, AI tóm tắt và badge chủ đề của tất cả paper sang ngôn ngữ mới |
| 4 | — | Lưu lựa chọn ngôn ngữ vào tài khoản (nếu đăng nhập) hoặc localStorage |

Luồng ngoại lệ:

- Bản dịch chưa có cho 1 paper cụ thể: hiển thị nội dung gốc kèm dòng "Bản dịch chưa sẵn sàng".

## UC-10: Xem trang Profile và cập nhật chủ đề theo dõi

| Tác nhân | Người dùng đã đăng nhập |
| --- | --- |
| Điều kiện tiên quyết | Đã đăng nhập |
| Kết quả mong đợi | Hiển thị thông tin cá nhân và cho phép toggle chủ đề |

Luồng chính:

| Bước | Hành động của người dùng | Phản hồi của hệ thống |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhấn avatar trên thanh điều hướng | Hiển thị trang Profile: avatar lớn, tên, email, ngày tham gia |
| 2 | Xem section "Followed Topics" | Hiển thị 6 pill button — chủ đề đang theo dõi có nền xanh đậm |
| 3 | Toggle pill button | Cập nhật theo dõi/bỏ theo dõi (autosave) |
| 4 | Nhấn "View Your Topics" | Chuyển đến trang chủ, tab "Đang theo dõi" |

## UC-11: Hệ thống tự động crawl arXiv & phát hiện trùng

| Tác nhân | Hệ thống (cron job) |
| --- | --- |
| Điều kiện tiên quyết | Cron job đúng lịch |
| Kết quả mong đợi | Paper mới được lấy về DB, paper trùng bị bỏ qua, notification được tạo cho user theo dõi |

Luồng chính:

| Bước | Hành động của người dùng | Phản hồi của hệ thống |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cron trigger | Lặp qua 6 chủ đề định sẵn (ML, CA, CN, CV, Opt, NLP) |
| 2 | — | Với mỗi chủ đề: gọi arXiv API với arXiv categories tương ứng |
| 3 | — | Lọc paper mới: kiểm tra arXiv ID đã tồn tại trong DB → bỏ qua nếu trùng |
| 4 | — | Lưu paper mới với trạng thái pending (chưa có AI summary, chưa có điểm) |
| 5 | — | Tạo notification cho tất cả user đang theo dõi chủ đề tương ứng |
| 6 | — | Ghi log: số paper mới mỗi chủ đề, số bỏ qua do trùng, thời gian chạy |

Luồng ngoại lệ:

- arXiv API timeout: retry tối đa 3 lần với exponential backoff.

- Paper có version mới (v2, v3) trên arXiv: cập nhật bản ghi hiện có, không tạo bản ghi mới.

## UC-12: Admin: kiểm tra AI Status & xử lý batch

| Tác nhân | Admin |
| --- | --- |
| Điều kiện tiên quyết | Đăng nhập admin |
| Kết quả mong đợi | Trạng thái Gemini OK; bài pending được tóm tắt và chấm điểm |

Luồng chính:

| Bước | Hành động của người dùng | Phản hồi của hệ thống |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vào trang admin | Hiển thị 4 card: AI Status, Fetch thủ công, Bài pending, Chấm điểm |
| 2 | Xem card AI Status | Hiển thị "✅ API key đã được cấu hình" hoặc lỗi nếu có |
| 3 | Nhấn "Kiểm tra lại" | Gọi health check Gemini, cập nhật trạng thái |
| 4 | Card Bài pending: thấy "N bài" | Hiển thị số paper chưa có AI summary |
| 5 | Nhấn "Xử lý bằng AI" | Trigger batch gọi Gemini sinh tóm tắt cho tất cả bài pending |
| 6 | — | Sau khi xong: số pending về 0; paper có đầy đủ AI summary trên trang chính |

Luồng ngoại lệ:

- AI Status lỗi: nút "Xử lý bằng AI" bị disable; admin cần kiểm tra API key.

- Quota Gemini hết: dừng batch, ghi log lỗi, các bài còn pending để xử lý sau.

## UC-13: Admin: fetch paper thủ công

| Tác nhân | Admin |
| --- | --- |
| Điều kiện tiên quyết | Đăng nhập admin, AI Status OK |
| Kết quả mong đợi | Paper mới được crawl ngay lập tức cho tất cả chủ đề |

Luồng chính:

| Bước | Hành động của người dùng | Phản hồi của hệ thống |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vào card "Fetch thủ công" | Hiển thị input "Mỗi category: 2" và nút "Chạy" |
| 2 | Sửa số lượng (ví dụ: 5) | Cập nhật input |
| 3 | Nhấn "Chạy" | Trigger crawl arXiv ngay; với mỗi chủ đề lấy N paper mới chưa có trong DB |
| 4 | — | Hiển thị kết quả: "Đã thêm X paper mới" |
| 5 | — | Bài mới crawl về tự động vào trạng thái pending; admin có thể nhấn "Xử lý bằng AI" ở card kế tiếp |

Luồng ngoại lệ:

- arXiv API rate limit: thông báo "Đang bị giới hạn, vui lòng thử lại sau".

- Số nhập không hợp lệ (âm hoặc > giới hạn): hiển thị cảnh báo, không gọi API.

## UC-14: Admin: chấm điểm paper bằng Gemini

| Tác nhân | Admin |
| --- | --- |
| Điều kiện tiên quyết | Có paper trong DB chưa có điểm (điểm = null) |
| Kết quả mong đợi | Paper được chấm điểm theo 3 tiêu chí, điểm hiển thị trên giao diện user |

Luồng chính:

| Bước | Hành động của người dùng | Phản hồi của hệ thống |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vào card "Chấm điểm bài nghiên cứu" | Hiển thị mô tả tiêu chí và nút cam "Gọi AI chấm điểm" |
| 2 | Nhấn "Gọi AI chấm điểm" | Hệ thống lọc paper có điểm = null |
| 3 | — | Với mỗi paper: gửi tiêu đề + abstract cho Gemini với prompt yêu cầu trả về JSON 3 điểm |
| 4 | — | Gemini trả về: đột phá phương pháp (0–4đ), hiệu suất định lượng (0–4đ), tính kiểm chứng (0–2đ) |
| 5 | — | Lưu điểm vào DB; hiển thị điểm tổng trên thẻ paper hoặc trang chi tiết |

Luồng ngoại lệ:

- Gemini trả về định dạng không hợp lệ: bỏ qua paper đó, log lỗi, tiếp tục với paper tiếp theo.

- Quota hết giữa chừng: dừng batch, các paper còn lại vẫn có điểm = null để chấm sau.

# 9. Tổng hợp Use Case

Bảng tổng hợp 14 use case của hệ thống PaperHub, sắp xếp theo mã và phân loại tác nhân chính.

| Mã | Use Case | Tác nhân | Điều kiện đăng nhập |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-01 | Đăng ký tài khoản | Khách vãng lai | Không |
| UC-02 | Đăng nhập | Người dùng có tài khoản | Không |
| UC-03 | Theo dõi & bỏ theo dõi chủ đề | Người dùng đã đăng nhập | Bắt buộc |
| UC-04 | Xem danh sách paper (3 tab) | Tất cả người dùng | Tab "Đã lưu" & "Đang theo dõi" cần đăng nhập |
| UC-05 | Xem chi tiết paper & đọc AI tóm tắt | Tất cả người dùng | Không bắt buộc |
| UC-06 | Tìm kiếm paper với autocomplete | Tất cả người dùng | Không bắt buộc |
| UC-07 | Lưu & quản lý paper đã lưu | Người dùng đã đăng nhập | Bắt buộc |
| UC-08 | Nhận thông báo paper mới (in-app) | Người dùng có theo dõi chủ đề | Bắt buộc |
| UC-09 | Chuyển ngôn ngữ Việt — Anh | Tất cả người dùng | Không bắt buộc |
| UC-10 | Xem Profile & cập nhật chủ đề theo dõi | Người dùng đã đăng nhập | Bắt buộc |
| UC-11 | Crawl arXiv & phát hiện trùng (auto) | Hệ thống (cron) | — |
| UC-12 | Admin: kiểm tra AI Status & xử lý batch | Admin | Bắt buộc admin |
| UC-13 | Admin: fetch paper thủ công | Admin | Bắt buộc admin |
| UC-14 | Admin: chấm điểm paper bằng Gemini | Admin | Bắt buộc admin |

# 10. Quản lý rủi ro và Biện pháp giảm thiểu

Phần này tổng hợp các rủi ro chính của dự án PaperHub theo 4 nhóm: kỹ thuật, dữ liệu, bảo mật và vận hành. Mỗi rủi ro được đánh giá theo xác suất (Likelihood) và mức tác động (Impact), kèm biện pháp giảm thiểu (Mitigation) cụ thể.

Mức đánh giá: Cao / Trung bình / Thấp.

## 10.1. Rủi ro kỹ thuật

| ID | Rủi ro | Xác suất | Tác động | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-T01 | arXiv API thay đổi định dạng response hoặc downtime, cron crawl thất bại. | Trung bình | Cao | Bọc parser trong try/catch, fallback giữ paper hôm trước. Alert email nếu fail 2 ngày liên tiếp. Lưu raw response để debug. |
| R-T02 | Gemini API vượt quota hoặc trả response không parse được khiến nhiều paper không có AI summary. | Cao | Trung bình | Đặt status='pending_ai' để admin xử lý thủ công. Có UC-14 (rescore). Theo dõi quota qua trang AI Status. |
| R-T03 | DB lớn (>100k paper), tìm kiếm full-text bằng LIKE chậm. | Trung bình | Trung bình | Full-text index PostgreSQL (tsvector + GIN). Cân nhắc Meilisearch nếu cần. |
| R-T04 | Hosting quá tải khi nhiều user truy cập cùng lúc. | Thấp | Trung bình | Caching trang chủ (Redis hoặc HTTP cache 5 phút). Rate limit ở reverse proxy. |
| R-T05 | Mã nguồn bị mất / hỏng do lỗi local. | Thấp | Cao | Push code lên Git remote hàng ngày. Protected branch cho main. Backup DB ≥ 1 lần/ngày offsite ≥ 7 ngày. |

## 10.2. Rủi ro về dữ liệu

| ID | Rủi ro | Xác suất | Tác động | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-D01 | Paper trùng lặp lọt vào DB do cùng arxiv_id reupload hoặc tiêu đề giống. | Trung bình | Trung bình | Unique constraint trên arxiv_id (mức DB). Fuzzy title check (similarity > 0.95) trước insert. |
| R-D02 | AI sinh tóm tắt sai lệch nội dung (hallucination), gây thông tin sai cho user. | Trung bình | Cao | Disclaimer "AI có thể sai" cạnh tóm tắt. Luôn kèm link arXiv gốc. Cho phép user báo cáo sai (v2.1). |
| R-D03 | AI score thiên lệch, điểm số không ổn định giữa các lần chấm. | Cao | Thấp | Cố định prompt template, temperature ≤ 0.3. Admin có thể chấm lại bằng UC-14. AI score chỉ là chỉ báo tham khảo. |
| R-D04 | DB bị hỏng (corrupt) hoặc bị xoá nhầm. | Thấp | Cao | Daily backup tự động lên cloud storage. Test restore 1 lần/tháng. Soft delete cho bảng Paper. |
| R-D05 | Vi phạm bản quyền nếu hiển thị quá nhiều nội dung paper. | Thấp | Trung bình | Chỉ hiển thị abstract (vốn đã public). Không host PDF. Mọi paper đều có link gốc arXiv. |

## 10.3. Rủi ro bảo mật

| ID | Rủi ro | Xác suất | Tác động | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-S01 | Mật khẩu user bị lộ nếu DB rò rỉ. | Thấp | Cao | Hash bcrypt cost ≥ 10. Không log password. HTTPS bắt buộc. |
| R-S02 | Tài khoản bị chiếm dụng do brute-force. | Trung bình | Cao | Rate limit /api/auth/login. Khoá đăng nhập tạm thời 5 phút sau khi vượt ngưỡng. |
| R-S03 | XSS qua trường input của user. | Thấp | Trung bình | Encode HTML khi render. React mặc định escape. Content-Security-Policy header. |
| R-S04 | SQL injection qua form tìm kiếm. | Thấp | Cao | Bắt buộc ORM/prepared statement. Code review cho mọi raw query. |
| R-S05 | Truy cập trái phép vào /admin. | Thấp | Cao | Kiểm tra role='admin' ở cả FE và BE. BE là source of truth. Audit log mọi action admin. |
| R-S06 | Lộ Gemini API key qua source code public. | Thấp | Cao | Key trong biến môi trường, không commit. .env.example. Bí mật scanning trên GitHub. |

## 10.4. Rủi ro vận hành & dự án

| ID | Rủi ro | Xác suất | Tác động | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-O01 | Một mình thực hiện đồ án — rủi ro nhân sự (bệnh, bận thi). | Cao | Cao | Buffer 1 tuần cuối. Push code mỗi ngày. Ưu tiên MVP (UC-01 → UC-08) trước. |
| R-O02 | Yêu cầu phát sinh khi giảng viên review. | Cao | Trung bình | Quy trình version có ghi nhận lịch sử (Phần 1). Mỗi review cycle ≤ 2 tuần. |
| R-O03 | Domain paperhub.site hết hạn / hosting hết quota miễn phí. | Thấp | Cao | Auto-renew domain. Monitor quota hàng tuần. Kế hoạch chuyển free tier khác. |
| R-O04 | Demo trước ban giám khảo bị lỗi đột xuất. | Trung bình | Cao | Video demo backup. Test live demo 3 lần trước bảo vệ. DB seed sạch riêng cho demo. |

# 11. Kế hoạch triển khai và Lộ trình

Phần này mô tả các giai đoạn (Phases) phát triển PaperHub, mốc thời gian bàn giao (Milestones) và kế hoạch Go-live.

## 11.1. Các giai đoạn phát triển

| Giai đoạn | Tên | Thời lượng | Trạng thái | Mô tả tóm tắt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | Phân tích & Thiết kế | Tuần -2 → Tuần 0 | Đã hoàn thành | Khảo sát yêu cầu, viết BRD v1.0 → v2.0 → Final v3.0, vẽ sơ đồ, lập kế hoạch. |
| P1 | MVP — Luồng cốt lõi | Tuần 1 → Tuần 3 | Đang triển khai | Đăng ký/đăng nhập (UC-01, UC-02), 6 chủ đề (UC-03), trang chủ 3 tab (UC-04), chi tiết paper (UC-05), AI summary cơ bản. |
| P2 | Tính năng cá nhân hoá | Tuần 4 → Tuần 5 | Lên kế hoạch | Lưu paper (UC-07), Tìm kiếm autocomplete (UC-06), Thông báo in-app (UC-08), Đa ngôn ngữ (UC-09), Profile (UC-10). |
| P3 | Backend & CMS Admin | Tuần 6 → Tuần 7 | Lên kế hoạch | Cron crawl + Gemini (UC-11), CMS Admin 4 card (UC-12, UC-13, UC-14), audit log, AI scoring. |
| P4 | Kiểm thử & Hoàn thiện | Tuần 8 → Tuần 9 | Lên kế hoạch | UAT (Phần 12), sửa bug, tối ưu hiệu năng, tài liệu hướng dẫn sử dụng. |
| P5 | Go-live & Bảo vệ | Tuần 10 | Lên kế hoạch | Deploy chính thức, chạy 1 tuần ổn định, chuẩn bị slide, demo trước ban giám khảo. |

## 11.2. Mốc bàn giao chính (Key Milestones)

| Mã | Mốc | Mục tiêu | Tiêu chí hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | Cuối Tuần 0 — Final Report v3.0 được duyệt | Tài liệu được giảng viên chấp nhận làm cơ sở triển khai. | Giảng viên ký duyệt báo cáo v3.0. |
| M1 | Cuối Tuần 3 — MVP demo nội bộ | User có thể đăng ký, theo dõi chủ đề và xem paper. | 5 luồng UC-01 → UC-05 chạy trên môi trường staging. |
| M2 | Cuối Tuần 5 — Feature complete cho user | Toàn bộ tính năng user trong v1.0 sẵn sàng. | UC-01 → UC-10 chạy không lỗi blocker, có test case mỗi UC. |
| M3 | Cuối Tuần 7 — Backend & CMS hoàn thiện | Cron tự động chạy ổn định 1 tuần liên tục. | UC-11 → UC-14 chạy được. Có log + alert. CMS hoạt động trên mobile. |
| M4 | Cuối Tuần 9 — UAT pass | Hệ thống đạt 100% tiêu chí UAT (Phần 12). | Bảng UAT ≥ 95% Pass. Bug Critical = 0. |
| M5 | Tuần 10 — Go-live | Hệ thống chạy chính thức trên paperhub.site. | Deploy thành công, 24h không downtime, có monitor. Bảo vệ đạt yêu cầu. |

## 11.3. Phân bổ tính năng theo giai đoạn

| Use Case | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-01 Đăng ký | ✓ | ■ | — | — | Test | Deploy |
| UC-02 Đăng nhập | ✓ | ■ | — | — | Test | Deploy |
| UC-03 Theo dõi chủ đề | ✓ | ■ | — | — | Test | Deploy |
| UC-04 Xem 3 tab | ✓ | ■ | — | — | Test | Deploy |
| UC-05 Chi tiết paper | ✓ | ■ | — | — | Test | Deploy |
| UC-06 Tìm kiếm | ✓ | — | ■ | — | Test | Deploy |
| UC-07 Lưu paper | ✓ | — | ■ | — | Test | Deploy |
| UC-08 Thông báo | ✓ | — | ■ | — | Test | Deploy |
| UC-09 Đổi ngôn ngữ | ✓ | — | ■ | — | Test | Deploy |
| UC-10 Profile | ✓ | — | ■ | — | Test | Deploy |
| UC-11 Crawl + AI | ✓ | — | — | ■ | Test | Deploy |
| UC-12 AI Status | ✓ | — | — | ■ | Test | Deploy |
| UC-13 Fetch thủ công | ✓ | — | — | ■ | Test | Deploy |
| UC-14 Chấm điểm AI | ✓ | — | — | ■ | Test | Deploy |

Chú thích: ✓ = đã hoàn thành; ■ = đang triển khai; — = không trong phạm vi giai đoạn này.

## 11.4. Kế hoạch Go-live

- T-7 ngày: Freeze code, chỉ accept bugfix critical. Chạy regression test toàn bộ UAT.

- T-3 ngày: Deploy lên production. Verify DNS, HTTPS, env vars.

- T-1 ngày: Smoke test 14 UC trên prod. Backup DB baseline. Bật monitor.

- T-0 (Go-live): Public URL paperhub.site. Thông báo stakeholders. Theo dõi log realtime 4 giờ đầu.

- T+1 → T+7: Hỗ trợ user, theo dõi metrics (đăng ký, lỗi, AI quota). Fix bug nóng nếu có.

- T+7: Báo cáo kết quả 1 tuần Go-live cho giảng viên trước ngày bảo vệ.

## 11.5. Phụ thuộc bên ngoài

- arXiv API: phải hoạt động bình thường (đã test, không downtime kéo dài trong 3 tháng gần đây).

- Gemini API: cần đăng ký API key và đảm bảo quota đủ cho ~500 paper / ngày.

- Domain paperhub.site: đã đăng ký, ngày hết hạn cần được track.

- Hosting: tận dụng free tier (Vercel/Render) — monitor quota hàng tuần.

# 12. Tiêu chí nghiệm thu (UAT)

Phần này định nghĩa tiêu chí để xác nhận hệ thống PaperHub đã hoàn thành đúng yêu cầu. Mỗi tiêu chí được viết theo cấu trúc Given–When–Then và có thể kiểm chứng bằng quan sát trực tiếp hoặc test thực tế trên môi trường staging/production.

## 12.1. Nguyên tắc nghiệm thu

- Hệ thống được nghiệm thu khi ≥ 95% tiêu chí UAT pass và 0 bug ở mức Critical.

- Test trên cả desktop (Chrome/Edge mới) và mobile (Chrome iOS/Android).

- Mỗi UC trong Phần 8 phải có ít nhất 1 tiêu chí UAT tương ứng.

- Người ký duyệt: Giảng viên hướng dẫn — đại diện cho stakeholder của đồ án.

## 12.2. Nhóm A — Xác thực & Tài khoản

| ID | UC | Tiêu chí (Given / When / Then) | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-A01 | UC-01 | GIVEN khách ở /register WHEN nhập email hợp lệ + mật khẩu ≥ 8 ký tự AND nhấn "Đăng ký" THEN tài khoản được tạo, user tự đăng nhập, chuyển sang trang chọn chủ đề. | ☐ Pass ☐ Fail |
| AC-A02 | UC-01 | GIVEN email đã tồn tại WHEN khách thử đăng ký lại THEN thông báo "Email đã được sử dụng" và không tạo tài khoản trùng. | ☐ Pass ☐ Fail |
| AC-A03 | UC-02 | GIVEN user có tài khoản WHEN nhập email/mật khẩu đúng THEN redirect về trang chủ, session cookie được set. | ☐ Pass ☐ Fail |
| AC-A04 | UC-02 | GIVEN user nhập sai mật khẩu 5 lần liên tiếp trong 15 phút WHEN nhập lần thứ 6 THEN hệ thống tạm khoá 15 phút và hiển thị thông báo. | ☐ Pass ☐ Fail |
| AC-A05 | UC-10 | GIVEN user đăng nhập WHEN truy cập /profile THEN thấy tên, email, ngày tạo tài khoản và 6 thẻ chủ đề. | ☐ Pass ☐ Fail |

## 12.3. Nhóm B — Theo dõi chủ đề & Trang chủ

| ID | UC | Tiêu chí (Given / When / Then) | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-B01 | UC-03 | GIVEN user mới đăng ký WHEN chọn ≥ 1 trong 6 chủ đề THEN tab "Đang theo dõi" hiển thị paper thuộc chủ đề đó. | ☐ Pass ☐ Fail |
| AC-B02 | UC-03 | GIVEN user theo dõi 3 chủ đề WHEN bỏ chọn 1 chủ đề THEN paper đã lưu thuộc chủ đề đó VẪN còn trong tab "Đã lưu". | ☐ Pass ☐ Fail |
| AC-B03 | UC-04 | GIVEN guest vào trang chủ WHEN trang load THEN thấy tab "Mới nhất" mặc định với 20 paper, sắp xếp giảm dần theo ngày. | ☐ Pass ☐ Fail |
| AC-B04 | UC-04 | GIVEN guest click tab "Đã lưu" WHEN chưa đăng nhập THEN mở modal yêu cầu đăng nhập (KHÔNG hiển thị nội dung tab). | ☐ Pass ☐ Fail |
| AC-B05 | UC-04 | GIVEN user cuộn xuống cuối WHEN scroll tới cuối THEN load thêm 20 paper tiếp theo (infinite scroll). | ☐ Pass ☐ Fail |

## 12.4. Nhóm C — Đọc paper & AI Tóm tắt

| ID | UC | Tiêu chí (Given / When / Then) | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-C01 | UC-05 | GIVEN user click card paper WHEN trang chi tiết load THEN hiển thị tiêu đề, tác giả, abstract, AI tóm tắt, điểm AI, link arXiv. | ☐ Pass ☐ Fail |
| AC-C02 | UC-05 | GIVEN paper chưa có AI summary WHEN user mở chi tiết THEN hiển thị banner "AI đang xử lý" và tự cập nhật khi sẵn sàng. | ☐ Pass ☐ Fail |
| AC-C03 | UC-09 | GIVEN user đang xem chi tiết bằng tiếng Việt WHEN bấm icon cờ EN THEN UI và AI summary chuyển sang tiếng Anh ngay, không reload. | ☐ Pass ☐ Fail |
| AC-C04 | UC-11 | GIVEN cron job đã chạy WHEN admin xem AI Status THEN thấy số request Gemini hôm nay > 0 và thời gian crawl gần nhất ≤ 24h. | ☐ Pass ☐ Fail |

## 12.5. Nhóm D — Tìm kiếm, Lưu, Thông báo

| ID | UC | Tiêu chí (Given / When / Then) | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-D01 | UC-06 | GIVEN user gõ "transformer" WHEN dừng gõ > 300ms THEN dropdown autocomplete hiện 5 gợi ý, từ khoá được highlight. | ☐ Pass ☐ Fail |
| AC-D02 | UC-06 | GIVEN user gõ từ khoá không có kết quả WHEN nhấn Enter THEN trang /search hiển thị empty state, không lỗi. | ☐ Pass ☐ Fail |
| AC-D03 | UC-07 | GIVEN user đăng nhập WHEN bấm icon trái tim trên paper THEN icon đổi "đã lưu" ngay, paper xuất hiện trong tab "Đã lưu". | ☐ Pass ☐ Fail |
| AC-D04 | UC-07 | GIVEN user click icon trái tim trên paper đã lưu WHEN action hoàn tất THEN icon trở lại "chưa lưu" và paper biến mất khỏi tab "Đã lưu". | ☐ Pass ☐ Fail |
| AC-D05 | UC-08 | GIVEN cron crawl phát hiện paper mới chủ đề user theo dõi WHEN tạo notification THEN icon chuông hiển thị badge số ≥ 1. | ☐ Pass ☐ Fail |
| AC-D06 | UC-08 | GIVEN user click notification WHEN xem paper THEN notification được đánh dấu đã đọc và badge giảm 1. | ☐ Pass ☐ Fail |

## 12.6. Nhóm E — Admin CMS

| ID | UC | Tiêu chí (Given / When / Then) | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-E01 | UC-12 | GIVEN user thường WHEN truy cập /admin THEN response 403, không thấy nội dung admin. | ☐ Pass ☐ Fail |
| AC-E02 | UC-12 | GIVEN admin truy cập /admin trên mobile WHEN trang load THEN thấy 4 card responsive: AI Status, Fetch thủ công, Bài pending, Chấm điểm. | ☐ Pass ☐ Fail |
| AC-E03 | UC-13 | GIVEN admin chọn 1 chủ đề + giới hạn 50 paper WHEN nhấn "Chạy" THEN job chạy, modal cập nhật tiến độ, trả về thống kê. | ☐ Pass ☐ Fail |
| AC-E04 | UC-13 | GIVEN có job đang chạy WHEN admin trigger job thứ 2 THEN không cho song song và hiển thị cảnh báo. | ☐ Pass ☐ Fail |
| AC-E05 | UC-14 | GIVEN admin chọn 1 paper WHEN bấm "Gọi AI chấm điểm" THEN score, score_breakdown, score_reason được cập nhật DB. | ☐ Pass ☐ Fail |

## 12.7. Nhóm F — Phi chức năng (NFR)

| ID | NFR | Tiêu chí | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-F01 | Hiệu năng | Trang chủ load < 2s ở kết nối 10 Mbps, p95 (đo Lighthouse). | ☐ Pass ☐ Fail |
| AC-F02 | Hiệu năng | Tìm kiếm trả gợi ý < 500ms ở DB 10k paper. | ☐ Pass ☐ Fail |
| AC-F03 | Bảo mật | Tất cả endpoint trả HTTPS; cookie session HttpOnly + Secure. | ☐ Pass ☐ Fail |
| AC-F04 | Bảo mật | Mật khẩu trong DB là hash bcrypt (kiểm tra bằng query 1 dòng user mẫu). | ☐ Pass ☐ Fail |
| AC-F05 | Khả dụng | Uptime ≥ 99% trong tuần Go-live (UptimeRobot hoặc tương đương). | ☐ Pass ☐ Fail |
| AC-F06 | Responsive | Hiển thị tốt trên màn hình 360px – 1920px, không scroll ngang. | ☐ Pass ☐ Fail |

## 12.8. Định nghĩa mức độ bug

| Mức | Định nghĩa | Hành động khi xảy ra |
| --- | --- | --- |
| Critical | Chặn user thực hiện flow chính (đăng nhập fail, trang chủ trắng, AI hoàn toàn không chạy). | Phải sửa trước Go-live. Block nghiệm thu. |
| Major | Một tính năng bị lỗi nhưng có workaround. | Phải sửa trong 1 tuần Go-live. |
| Minor | Lỗi giao diện nhỏ, sai chính tả, lệch pixel. | Sửa trong phiên bản tiếp theo. |
| Cosmetic | Đề xuất cải thiện UX, không phải lỗi. | Ghi vào backlog. |

## 12.9. Tiêu chí ký duyệt cuối

Hệ thống PaperHub được coi là hoàn thành khi tất cả điều kiện dưới đây thoả mãn:

- ≥ 95% tiêu chí UAT từ AC-A01 → AC-F06 được tick Pass.

- 0 bug Critical, ≤ 2 bug Major còn lại (đã có plan fix).

- Tài liệu Final Report v3.0 đã được giảng viên ký duyệt.

- Có demo live thành công trên https://paperhub.site trước ban giám khảo.

- Có repo Git public hoặc share với giảng viên, code build chạy được.

Người ký duyệt:

| Vai trò | Họ tên | Chữ ký | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| Giảng viên hướng dẫn | _____________________ | _____________________ | ___/___/______ |
| Sinh viên thực hiện | Trần Hải Linh | _____________________ | ___/___/______ |

# 13. Kết luận

## 13.1. Tóm tắt

Báo cáo Phân tích Yêu cầu Hệ thống PaperHub phiên bản 3.0 là tài liệu hợp nhất, mô tả đầy đủ phạm vi, yêu cầu chức năng và phi chức năng, mô hình hệ thống, kế hoạch triển khai và tiêu chí nghiệm thu cho đồ án PaperHub — nền tảng theo dõi và tóm tắt paper khoa học theo chủ đề.

So với phiên bản 2.0, báo cáo này bổ sung 6 nội dung mà giảng viên đã chỉ ra còn thiếu: lịch sử thay đổi tài liệu, glossary, sơ đồ trực quan (Use Case / DFD / ERD), quản lý rủi ro, kế hoạch triển khai chi tiết, và tiêu chí nghiệm thu UAT có thể đánh dấu được.

## 13.2. Các kết quả chính

- 12 nhóm yêu cầu chức năng phản ánh đúng hiện trạng triển khai tại paperhub.site.

- 14 use case được đặc tả chi tiết, có sơ đồ tổng quan minh hoạ quan hệ giữa các actor và UC.

- Mô hình dữ liệu được chuẩn hoá với 7 thực thể chính, có ERD đầy đủ kèm khoá ngoại và cardinality.

- 20 rủi ro được nhận diện và có biện pháp giảm thiểu cụ thể, đánh giá theo xác suất × tác động.

- Lộ trình 10 tuần với 6 phase, 6 milestone, kế hoạch Go-live T-7 → T+7.

- 32 tiêu chí UAT chia 6 nhóm, có thể tick Pass/Fail và làm cơ sở ký duyệt.

## 13.3. Hướng phát triển tiếp theo (Out of scope v1.0)

- Hỗ trợ thêm nguồn paper ngoài arXiv (ví dụ Semantic Scholar, OpenReview, IEEE).

- Gợi ý paper tương tự dựa trên embedding (vector similarity).

- Social features: chia sẻ paper, bình luận, đánh giá cộng đồng.

- Lịch sử các lần chấm điểm AI để so sánh sự ổn định.

- Thống kê xu hướng nghiên cứu (trending topics, tác giả nổi bật).

- Báo cáo sai sót AI tóm tắt từ user, kèm reward.

- Mobile app native (React Native hoặc Flutter).

## 13.4. Lời cảm ơn

Sinh viên xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn đã đóng góp ý kiến quý báu trong quá trình hoàn thiện tài liệu, đặc biệt là 6 góp ý đã giúp báo cáo này có thêm các phần thiết yếu mà bản đầu còn thiếu. Mọi nhận xét, đánh giá và phản hồi tiếp theo từ giảng viên sẽ được tích hợp vào phiên bản 3.1 hoặc cao hơn.

— HẾT —